| РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН |  |  |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |
| «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» |  |  |
| 368600, г. Дербент, ул. Гагарина, 23 |  | Тел. (8240) 4-31-75 |
| «02» сентября 2019 года |  |  |

Справка

о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальные автомобильные дороги Республики Дагестан на 2019-2021 годы»

В целях реализации муниципальной программы «Муниципальные автомобильные дороги Республики Дагестан на 2019-2021 годы» выполнены следующие мероприятия:

В утвержденную программу на 2019 год включены 2 объекта:

- ремонт асфальтобетонного покрытия улицы им. Ленина села Геджух;

- ремонт асфальтобетонного покрытия улиц Центральной, Школьной и 2 параллельной села Хазар;

Программой на 2019 год предусмотрены финансовые средства в сумме 9022,279 тыс. рублей, в том числе:

-республиканский бюджет -  8822,279 тыс. рублей

-муниципальный бюджет – 200,0 тыс. рублей.

В том числе по объектам:

- ремонт асфальтобетонного покрытия улицы им. Ленина села Геджух- 4033,003 тыс. рублей;

- ремонт асфальтобетонного покрытия улиц Центральной, Школьной и 2 параллельной села Хазар – 4989,276 тыс. рублей;

В соответствии с проведенными электронными аукционами контракты по обеим объектам заключены 29 июля 2019 года на сумму – 8428,347. В том числе по объектам:

- ремонт асфальтобетонного покрытия улицы им. Ленина села Геджух- 4012,838 тыс. рублей;

- ремонт асфальтобетонного покрытия улиц Центральной, Школьной и 2 параллельной села Хазар – 4415,509 тыс. рублей;

Подрядчик – ООО «Дорстрой-3».

Экономия - 593,932 тыс. рублей планируем использовать на выполнение дополнительных работ по вышеуказанным объектам.

На объектах установлены информационный шиты с логотипом «Единой России».

Реализация мероприятий не начата в связи с тем, что администрацией муниципального района «Дербентский район» проводится комплексное благоустройство вышеуказанных улиц и в настоящее время проводятся работы по капитальному ремонту тротуаров за счет средств муниципального дорожного фонда, а также связи с тем что, данные улицы примыкают к скверам, благоустройство которых реализуется в рамках муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» на 2019-2024 годы» и устройство асфальтобетонного покрытия является завершающим этапом реализации всех трех программ.