Утверждено:

Решением Собрания депутатов

муниципального района

«Дербентский район»

от «26»декабря 2017 г. №12/5

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ**

**«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» НА 2018 – 2022 ГОДЫ»**

**г. Дербент 2017 г.**

**П А С П О Р Т**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН» НА 2018-2022 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» Республики Дагестан» на 2018-2022 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 09 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;  - Приказ Минстроя России от 21 февраля 2017 г. № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по  подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год»;  - Постановление Правительства Республики Дагестан от 14 марта 2017 года № 61а «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан»;  - Постановление Правительства Республики Дагестан от 31 августа 2017 года № 195 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 2018-2022 годы»  -Соглашение о предоставлении в 2018 году субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджету муниципального района «Дербентский район»  на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального района «Дербентский район» на 2018-2022 годы» (далее – Соглашение) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан (далее – Администрация) |
| Соисполнитель Программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального района «Дербентский район» (далее - МБУ «УЖКХ») |
| Участники Программы | Администрация, МБУ «УЖКХ»;  подрядные организации; предприятия, организации,  учреждения (по согласованию); жители Дербентского  района; товарищества собственников жилья,  управляющие компании |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территорий городских и сельских поселений муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан» |

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи Программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории городских и сельских поселений муниципального района «Дербентский район»;  - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования на территории городских и сельских поселений муниципального района «Дербентский район»;  - вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городских и сельских поселений муниципального района «Дербентский район»;  обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения в муниципальном районе «Дербентский район». |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;  -увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;  - увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя;  приведение до 1 ноября 2017 года правил благоустройства поселений муниципального района «Дербентский район» в соответствие с Методическими рекомендациями Минстроя России;  - утверждение до 31 декабря 2017 года муниципальной программы формирования современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» Республики Дагестан» на 2018-2022 годы. |
| Сроки реализации Программы | До 31 декабря 2022 года |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы в 2018-2022 годах за счет всех источников составляет 114800,0 тыс. рублей,  из них:  -за счет средств федерального бюджета – 104310,0 тыс. рублей;  -за счет средств бюджета Республики Дагестан – 5490,0 тыс. рублей;  -за счет средств бюджета муниципального района «Дербентский район» - 5000,0 тыс. рублей.  -размер средств, направляемых на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов составляет 10270,0 тыс. рублей;  -на мероприятия по благоустройству наиболее посещаемой муниципальных территорий общего пользования – 104530,0 тыс. рублей;  Из общего объема финансирования по годам реализации:  2018 год – 23886,2 тыс. рублей;  2019 год – 22900,0 тыс. рублей;  2020 год - 22900,0 тыс. рублей;  2021 год - 22900,0 тыс. рублей;  2022 год – 22213,8 тыс. рублей;  тыс. рублей |
|  | из них:  -за счет средств федерального бюджета по годам реализации:  2018 год – 21741,9 тыс. рублей;  2019 год – 20805,0 тыс. рублей;  2020 год - 20805,0 тыс. рублей;  2021 год - 20805,0 тыс. рублей;  2022 год – 20153,1 тыс. рублей;  за счет средств республиканского бюджета по годам реализации:  2018 год – 1144,3 тыс. рублей;  2019 год – 1095,0 тыс. рублей;  2020 год - 1095,0 тыс. рублей;  2021 год - 1095,0 тыс. рублей;  2022 год – 1060,7 тыс. рублей;  за счет средств муниципального бюджета по годам реализации:  2018 год – 1000,0 тыс. рублей;  2019 год – 1000,0 тыс. рублей;  2020 год - 1000,0 тыс. рублей;  2021 год - 1000,0 тыс. рублей;  2022 год – 1000,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация на территории муниципального района «Дербентский район» в 2018-2022 годах комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству приведет к:  - созданию механизма и современной муниципальной нормативной правовой базы реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан;   * формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов; * повышению качества городской среды на территориях реализации проектов; * дополнительному приросту рабочих мест. |

**I. Характеристика**

**текущего состояния сферы благоустройства муниципального**

**района «Дербентский район» Республики Дагестан**

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления поселений, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов организации благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

Важным этапом, предшествующим разработке мероприятий муниципальной Программы «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» Республики Дагестан на 2018-2022 годы» (далее – Программа), является проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территорий поселений, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территорий поселений в целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей.

Дербентский район - самый южный район России, расположенный на западном берегу [Каспийского моря](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5). Климат Дербентского района — переходный от умеренного к полусухому. На климат влияет [Каспийское море](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5), благодаря чему осень долгая и тёплая, а весна приходит с задержкой. Зима мягкая, снег держится всего две недели в году, самым холодным месяцем обычно является февраль. Лето длительное и жаркое

Экономический спад, падение всех видов производства в 90-е годы и начале 2000-х годов отрицательно повлияли на общее состояние объектов благоустройства, на состояние бюджета района, социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур, развитие которых практически прекратилось.

Однако в последние годы, несмотря на острый недостаток бюджетных средств, администрации муниципального района «Дербентский район» удалось переломить ситуацию в лучшую сторону за счет активного участия в республиканских адресных инвестиционных программах, а также создания муниципального дорожного фонда, и добиться существенных сдвигов в вопросах благоустройства территорий поселений района. Так за период с 2014-2016 годов капитально отремонтировано более 18 км автомобильных дорог, более 1,5 км тротуаров.

В настоящее время доля благоустроенных территорий МКД составляет только 14,2% от общего количества МКД, территории которых нуждаются в благоустройстве (121), что является явно недостаточным для муниципального образования.

Традиционными местами общего пользования и отдыха жителей поселений Дербентского района являются скверы, центральные улицы, территории, прилегающие к учреждениям образования и культуры, состояние которых до 2017 года оценивалось как неудовлетворительное, из-за крайней степени изношенности тротуаров, зеленых насаждений, отсутствия освещения и других элементарных условий для прогулок и отдыха.

Программа разработана в соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселений», разработанным в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденном на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 № 10).

Основной целью Программы на 2018-2022 годы является реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих территорий, в том числе стоянками автотранспортных средств, тротуарами, автодорогами, подъездами, примыкающими к МКД, а также благоустройство территорий общего пользования, расположенных на территориях поселений муниципального района «Дербентский район».

Основными принципами формирования Программы являются – долевое участие бюджетов Российской Федерации, Республики Дагестан, муниципального района «Дербентский район» в финансировании работ по благоустройству, приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия, синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на территории поселений района проектами капитального ремонта МКД, проектами строительства, реконструкции объектов недвижимости.

Основным итогом реализации муниципальной Программы в 2018-2022 годах должно стать благоустройство территорий 9-и МКД, скверов и центральных улиц в 27 поселениях района.

Общая стоимость работ по благоустройству территорий парков и территорий МКД составляет 114800,0 тыс. рублей, в том числе 104310,0 тыс. рублей.

Средств федерального и республиканского бюджета - 5490,0 тыс. руб.

Средств бюджета муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан (далее - местный бюджет) – 5000,0 тыс. рублей.

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:

* благоустройство дворовых территорий Дербентского района -10270,0 тыс. рублей;
* благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (общественных территорий) Дербентского района -104530,0 тыс. рублей.

До утверждения и начала реализации проект Программы подлежит опубликованию для проведения в установленном порядке процедуры публичных обсуждений с привлечением широкой общественности, в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» Республики Дагестан на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан» от 23 октября 2017 г. № 400.

**II. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач Программы**

Современный житель села воспринимает всю территорию поселения как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная среда обитания позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее.

* В этой связи, приоритетами Дербентского района в области благоустройства являются:

создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- учёт потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды, их непосредственное участие на всех этапах реализации Программы;

- обеспечение соответствия элементов городской среды на территории поселения, установленным критериям;

- обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов благоустройства городских территорий.

1. Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий поселений муниципального района «Дербентский район».
2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий

многоквартирных домов;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования города (скверов, набережных, центральных улиц и т.д.);

- вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий поселений муниципального района «Дербентский район»;

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

**III. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

1. В результате актуализации действующих правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям и реализации Программы, принятой с учетом мнения горожан, территориального общественного самоуправления, в муниципальном районе «Дербентский район» будет создан механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и, предполагающий масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и реально улучшить качество среды проживания в городе.

Будет построена модель реализации проектов по благоустройству, связывающая все уровни власти (федеральный, региональный, муниципальный) и непосредственно жителей и создающая четкую модель движения в реализации проекта с заранее обозначенными правилами отбора и поддержки проектов.

1. Созданная система оценки качества городской среды позволит обеспечить проведение на постоянной и системной основе оценки городского округа, с вовлечением в эту работу самих граждан, привлечь внимание органов власти и общественности к решению одной из ключевых проблем современного состояния городской инфраструктуры – ее агрессивности и не комфортности для человека.
2. Реализация на территории Дербентского района в 2018-2022 годах комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству также приведет к:

- формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов;

- формированию качественной и современной муниципальной нормативной правовой базы по реализации мероприятий по благоустройству;

- качественному изменению части пространства на территориях реализации проектов, тем самым повышению качества городской среды на конкретной территории и демонстрации органам власти и гражданам результатов практической реализации таких мероприятий, создав основу для дальнейшего стимулирования реализации мероприятий по благоустройству;

- формированию системы мониторинга исполнения мероприятий по благоустройству городской среды, реализуемых с участием средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Республики Дагестан;

- дополнительному приросту рабочих мест.

При этом, предоставляемая республиканская субсидия поможет в реализации знаковых муниципальных проектов по благоустройству, что в свою очередь позволит на муниципальном уровне вовлечь в реализацию проектов по благоустройству непосредственно граждан и бизнес, в том числе путем поощрения инициированных проектов гражданами или бизнесом. Тем самым создается сквозная («сверху вниз» и «снизу вверх») система вовлечения в процесс благоустройства конкретной территории и синхронизация действий власти, граждан и бизнеса.

1. Реализация мероприятий Программы связана с рисками, оказывающими влияние на конечные результаты, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетных средств и возможностью невыполнения мероприятий Подпрограммы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы, недостаточно высоким уровнем качества проектов по благоустройству и т.д.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности реализации мероприятий Программы имеются следующие возможности:

- реализация на территории Дербентского района требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории;

- наличие сформированного запроса потребителя на проживание в комфортной и безопасной городской среде, системы «обратной связи»;

- проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации, в целях стимулирования активности участия граждан и бизнеса в реализации проектов по благоустройству;

- проведение обучения представителей Администрации и их последующее участие в реализации проектов позволит создать современные компетенции по

вопросам создания комфортной городской среды и реализовать проекты по благоустройству с учетом современных требований;

- формирование четкого графика реализации Соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;

- создание системы контроля и мониторинга в режиме за исполнением Соглашения, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика и устранять их.

**IV. Объемы и источники финансирования Программы**

Общая стоимость работ по благоустройству территорий парков и территорий многоквартирных домов в 2018-2022 годах составляет 114800,0 тыс. рублей, в том числе:

- средств федерального бюджета- 104310,0 тыс. рублей;

- республиканского бюджета - 5490,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 5000,0 тыс. рублей;

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:

* благоустройство дворовых территорий - 10270, тыс. рублей;

- благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (общественных территорий) - 104530,0 тыс. рублей.

Средства бюджета муниципального района «Дербентский район» необходимы для проведения подготовительных работ (разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации, проведение экспертизы проектно-сметной документации и т д.).

Расходы на реализацию мероприятий Программы также приведены в приложении № 2 к Программе.

**V. Мероприятия по утверждению не позднее 12 декабря 2017 г. муниципальной программы «Формирования современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» на 2018 – 2022 годы»**

1. Для обеспечения участия муниципального района «Дербентский район» в реализации приоритетного проекта «Формирования современной городской среды» на территории района и своевременного утверждения в установленном порядке муниципальной программы «Формирования современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» Республики Дагестан» на 2018 – 2022 годы», а также государственной программы (подпрограммы) Республики Дагестан «Формирования современной городской среды в Республике Дагестан на 2018 – 2022 годы» (далее – Государственная программа), Администрацией планируется выполнение следующих мероприятий:

- проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан и содержащемся в Государственной программе, разрабатываемой Минстроем Республики Дагестан, анализ их текущего состояния и составление документов (в том числе в электронном виде), описывающих их техническое состояние, типологизацию, а также структуру собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства (паспорт благоустройства территорий), который позволит оптимизировать как процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития;

- описание существующих проблем на основании проведенного анализа, предложения по их решению, систематизированные в проекты адресных перечней с разбивкой по типам объектов благоустройства;

- проведение общественного обсуждения проектов адресных перечней, в том числе организация приема предложений заинтересованных лиц по их дополнению.

Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к программе, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки указанных предложений утверждаются одним распорядительным документом (но в виде отдельных порядков), в целях синхронизации процесса формирования муниципальной программы и представления предложений заинтересованных граждан и организаций.

К указанным порядкам также прилагаются разработанные Администрацией унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения:

- подготовка адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц, в соответствии с заключенными с Администрацией соглашениями;

- проведение мероприятий не позднее 01 декабря 2017 года по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением Администрацией по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном районе «Дербентский район» правил благоустройства территорий поселений;

-корректировка и утверждение не позднее 01 ноября 2017 года, по результатам общественных обсуждений Правил благоустройства территорий поселений муниципального района «Дербентский район», утвержденной решением Собраний депутатов муниципальных образований муниципального района «Дербентский район», с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минстроем России;

- доработка указанных адресных перечней по итогам обсуждения и утверждение не позднее 31 декабря 2017 г. муниципальной программы формирования современной городской среды в муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан» на 2018 – 2022 годы.

**VI. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований Правил предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Дагестан местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды и Соглашения**

1. Настоящая Программа сформирована с учетом:

- региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов его реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на территории Дербентского района;

- предложений заинтересованных лиц, в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан» на 2018-2022 годы» и Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан» на 2018-2022 годы» наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования 2018-2022 годы», утвержденным постановлением администрации 2018-2022 годы» от 23 октября 2017 года № 400.

Данные порядки предусматривают условия, которые должны выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории, критерии отбора, порядок рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения.

1. С учетом результатов общественного обсуждения, проведенного в установленном порядке, для комплексного благоустройства в 2018-2022 годах отобраны следующие наиболее посещаемые общественные территории в поселениях муниципального района «Дербентский район»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Примерный адресный перечень территорий общего пользования прошедших общественное обсуждение и подлежащих благоустройству** | **Перечень работ по благоустройству** |
|  | **2018 год** |  |
| 1. | Благоустройство площади им. Ш. Алиева и сквера им. Н.Алиева пос. Мамедкала | Спил старых возрастных деревьев, укладка тротуарной плитки, устройство ограждений, установка бортовых камней, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней на входе, ремонт существующих фонтанов, установка детских игровых площадок, ремонт проездов, устройство освещения, устройство автомобильной парковки, озеленение. |
| 2. | Благоустройство сквера им. А. Исрафилова по ул. Комарова, пос. Белиджи | Спил старых возрастных деревьев, устройство ограждений, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней на входе, установка детской игровой площадки, ремонт проездов, устройство освещения, устройство автомобильной парковки, озеленение. |
|  | **2019 год** |  |
| 1. | Благоустройство сквера Победы по ул. Центральная, села Рубас | Спил старых возрастных деревьев, устройство ограждений, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней на входе, установка детской игровой площадки, устройство освещения, устройство автомобильной парковки, озеленение. |
| 2 | Благоустройство сквера им. А.Алиева и  ул. им. Ленина, села Геджух | Спил старых возрастных деревьев, устройство ограждений, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней на входе, установка детской игровой площадки, ремонт проездов, устройство освещения, устройство автомобильной парковки, озеленение. |
| 3. | Благоустройство сквера Победы по ул. Центральной, села Хазар | Спил старых возрастных деревьев, устройство ограждений, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней на входе, установка детской игровой площадки, ремонт проездов, устройство освещения, устройство автомобильной парковки, озеленение. |
| 4. | Благоустройство ул. им. Мирзоева, села Берикей | Укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, устройство асфальтобетонных покрытий, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней, установка детской игровой площадки, ремонт проездов, устройство освещения, озеленение. |
|  | **2020 год** |  |
| 1. | Благоустройство сквера по ул. Щоссейной и сквера по ул. Центральной, села Рукель | Устройство ограждений, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней на входе, установка детской игровой площадки, ремонт проездов, устройство освещения, озеленение. |
| 2. | Благоустройство сквера по ул. Школьной, села Митаги-Казмаляр | Устройство ограждений, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней на входе, установка детской игровой площадки, устройство освещения, озеленение. |
| 3. | Благоустройство сквера и площади по ул. Шоссейной села Белиджи | Устройство ограждений, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней на входе, установка детской игровой площадки, устройство освещения, устройство автомобильной парковки, озеленение. |
| 4. | Благоустройство сквера по ул. Строительной, села Падар | Спил старых возрастных деревьев, устройство ограждений, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней на входе, установка детской игровой площадки, устройство освещения, устройство автомобильной парковки, озеленение. |
| 5. | Благоустройство сквера по ул. им. С.Д. Курбанова, села Джемикент | Спил старых возрастных деревьев, устройство ограждений, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней на входе, установка детской игровой площадки, устройство освещения, устройство автомобильной парковки, озеленение. |
|  | **2021 год** |  |
| 1. | Благоустройство сквера по ул. Центральной, села Уллу-Теркеме | Устройство ограждений, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, установка скамеек, установка детской игровой площадки, ремонт проездов, устройство освещения, озеленение. |
| 2. | Благоустройство сквера по ул. Целинская, села Аглоби | Спил старых возрастных деревьев, устройство ограждений, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней на входе, установка детской игровой площадки, устройство освещения, озеленение. |
| 3. | Благоустройство ул. Центральной, села Араблинское | Укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, устройство асфальтобетонных покрытий, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней, установка детской игровой площадки, устройство освещения, озеленение. |
| 4. | Благоустройство сквера по ул. Центральной, села Великент | Укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, устройство асфальтобетонных покрытий, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней, установка детской игровой площадки, ремонт проездов, устройство освещения, озеленение. |
| 5. | Благоустройство сквера по ул. Центральной, села Деличобан | Укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, устройство асфальтобетонных покрытий, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней, установка детской игровой площадки, ремонт проездов, устройство освещения, озеленение. |
|  | **2022 год** |  |
| 1. | Благоустройство сквера по ул. Шоссейной, села Мугарты | Спил старых возрастных деревьев, устройство ограждений, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней на входе, установка детской игровой площадки, ремонт проездов, устройство освещения, озеленение. |
| 2. | Благоустройство сквера по ул. им. Фатахова, села Куллар | Спил старых возрастных деревьев, устройство ограждений, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней на входе, установка детской игровой площадки, устройство освещения, озеленение. |
| 3. | Благоустройство сквера Победы по ул. Центральной, села Салик | Спил старых возрастных деревьев, устройство ограждений, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней на входе, установка детской игровой площадки, ремонт проездов, устройство освещения, устройство автомобильной парковки, озеленение. |
| 4. | Благоустройство сквера по ул. Центральной, села Музаим | Устройство ограждений, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней на входе, установка детской игровой площадки, ремонт проездов, устройство освещения, озеленение. |
| 5. | Благоустройство сквера по ул. Школьной, села Нюгди | Укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, устройство асфальтобетонных покрытий, установка скамеек, установка беседок, устройство пандуса и ступеней, установка детской игровой площадки, ремонт проездов, устройство освещения, озеленение. |

1. Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны в соответствии с требованиями Правил предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Дагестан местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 марта 2017 г. № 61а (далее – Правила) и принятым в соответствии с этими Правилами постановлением администрации муниципального района «Дербентский район» от«24» октября 2017 года № 404 и подлежат благоустройству в 2018-2022 годах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Примерный адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству** | **Минимальный**  **перечень работ**  **по благоустройству** | **Дополнительный**  **перечень работ**  **по благоустройству** |
|  | **2018 год** |  |  |
| 1. | Дворовая территория, многоквартирных домов по адресу: пос. Мамедкала, ул. Алиева, дом № 26, ул. Алиева дом № 28 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Устройство пешеходных дорожек, оборудование детской и спортивной площадок, автомобильной парковки, устройство контейнерной площадки, озеленение |
| 2. | Дворовая территория, многоквартирных домов по адресу: пос. Мамедкала, ул. Алиева, дом № 30, ул. Алиева дом № 32 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Устройство пешеходных дорожек, оборудование детской и спортивной площадок, автомобильной парковки, устройство контейнерной площадки, озеленение |
|  | Дворовая территория, многоквартирных домов по адресу: пос. Мамедкала, ул. Комарова, дом № 14. | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Устройство пешеходных дорожек, оборудование детской и спортивной площадок, автомобильной парковки, устройство контейнерной площадки, озеленение |
| 3. | Дворовая территория, многоквартирных домов по адресу: пос. Белиджи, ул. Заводская, дом № 2,3,4,5 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Устройство пешеходных дорожек, оборудование детской и спортивной площадок, автомобильной парковки, устройство контейнерной площадки, озеленение |
|  | **2019 год** |  |  |
| 4. | Дворовая территория, многоквартирного дома по адресу: сел. Геджух, ул. Советская, дом № 52 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Устройство пешеходных дорожек, оборудование детской и спортивной площадок, автомобильной парковки, устройство контейнерной площадки, озеленение |
|  | Дворовая территория, многоквартирного дома по адресу: сел. Араблинское, ул. Полевая, дом № 24 | Обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | оборудование детской и спортивной площадок, автомобильной парковки, устройство контейнерной площадки, озеленение и ограждение территории |
|  | Дворовая территория, многоквартирного дома по адресу: сел. Нюгди, ул. Лезгинцева, дом № 32 | Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора | Устройство пешеходных дорожек, оборудование детской и спортивной площадок, автомобильной парковки, устройство контейнерной площадки, озеленение и ограждение территории |

* 1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, принятый в соответствии с перечнем установленным Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

* 1. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, в соответствии с перечнем, установленным подпрограммой «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 2017 год, утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 14 марта 2017 г. № 61а «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан»:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- устройство беседок, ограждений; - снос строений;

- перенос инженерных сетей;

- устройство контейнерных площадок;

- устройство пандусов;

- кронирование деревьев.

* 1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ определены на основании сметных нормативов и составляют**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **п/п №** | **Наименования работ** | **Единица измерения** | **Стоимость**  **ед. изм. в ценах 2000 г.без НДС (руб.)** |
|  | **Минимальный перечень работ по благоустройству** | |  |
| 1 | Ремонт дворовых проездов асфальтовой смесью с установкой бордюров | 100 м2 | 21350,0 |
| 2 | Освещение дворовых территорий с установкой опор и прокладкой кабеля | 1 ед. | 9064,0 |
| 3 | Установка скамеек | 1 скамейка | 1708,0 |
| 4 | Установка урн для мусора | 1 урна | 636,0 |
|  | **Дополнительный перечень работ**  **по благоустройству** | |  |
| 5 | Устройство тротуаров из тротуарной плитки с установкой бордюров | 1м2 | 428,0 |
| 6 | Контейнерная площадка для ТБО | 1 место | 2494,0 |
| 7 | Детская площадка | 1 площадка | 12085,0 |
| 8 | Спортивная площадка | 1 площадка | 77904,0 |
| 9 | Озеленение | 1м2 | 190,0 |

* 1. Мероприятия по комплексному благоустройству территорий, выполняемые в целях реализации Программы выполняются с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

**VII.Особенности осуществления контроля**

**реализации Программы в рамках Приоритетного проекта**

1. Организацию общественных обсуждений проекта Программы, оценку предложений заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования Дербентского района, включенных в Программу, проведение публичных слушаний, функции контроля за реализацией мероприятий Программы осуществляет комиссия по рассмотрению и оценке предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» Республики Дагестан» на 2018-2022 годы» (далее - общественная комиссия), образованная постановлением администрации муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан» от 24 октября 2017 года № 404.

В состав общественной комиссии, в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. № 114, включены представители органов местного самоуправления муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан», местных отделений политических партий, общественных организаций, функционирующих на территории района.

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии, утвержденным

вышеуказанным постановлением Администрации согласно типовой форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

При этом, проведение заседаний общественной комиссии осуществляются в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте Администрации в сети Интернет.

1. **Мероприятия по вовлечению граждан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы**
2. Участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта Программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в Программу обеспечивается в соответствии с утвержденными Администрацией порядками в следующих формах:

* совместное определение целей и задач по развитию дворовых и общественных территорий, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы инвентаризации и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорий);
* организация широкого общественного участия в выборе общественных территорий, приоритетных для благоустройства;
* обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения

соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов, типов покрытий, озеленения, освещения и осветительного оборудования дворовой и общественной территории;

* согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;
* осуществление общественного (контроля собственников помещений в многоквартирных домах – применительно к дворовым территориям) контроля над процессом реализации проекта по благоустройству муниципальной территории общего пользования и дальнейшей их эксплуатации (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

1. При реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, обеспечивается информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем:

* создания единого информационного интернет - ресурса (сайта или приложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению

участия и регулярному информированию о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

* работы с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта:
* вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте, в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной̆ связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.
* организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий в различных форматах (по электронной почте, нарочно (путем организации специального пункта приема предложений на территории уполномоченного органа).

**IX. Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций, привлекаемых для реализации проектов по благоустройству**

5.Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках Программы, в соответствии с постановлением Правительства РД от 14 марта 2017 г. № 61-а «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Развитие жилищного строительства в Республике Дагестан», не предусматривается.

В реализации проектов по благоустройству в рамках Программы, в соответствии с указанным постановлением Правительства РД от 14 марта 2017 года № 61а, в 2018 году предусматривается трудовое участие граждан, организаций как применительно к дополнительному, так и минимальному перечням работ по благоустройству.

Участие граждан, организаций в трудовой (неденежной) форме выражается в:

* выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например:
* подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);
* предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представляются фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан с размещением их в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет).

Администрация также, по возможности обеспечивает привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческие строительные отряды.

1. **Состав основных мероприятий, а также**

**показатели результативности Программы**

Основные мероприятия Программы сформированы исходя из необходимости комплексного решения поставленных задач и достижения целей, направленных на повышение уровня благоустройства территории поселений Дербентского района, с указанием целевых показателей и сроков их реализации. Количество показателей Программы сформированы исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения поставленных задач.

Использованная система показателей (индикаторов) Программы позволяет очевидным образом оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач Программы и охватывать существенные аспекты достижения цели и решения задачи. Показатели (индикаторы) имеют запланированные по срокам исполнения количественные значения.

Кроме того, формализация показателей (индикаторов) Программы и установление их значений выполнена с учетом их соотношения с показателями Правил предоставления федеральной субсидии, Правил предоставления республиканской субсидии, паспорта приоритетного проекта, документов стратегического планирования федерального и республиканского уровня, обеспечивая преемственность в наименованиях показателей различных уровней и методикой их расчета.

Показатели результативности Программы установлены в приложении к Правилам предоставления республиканской субсидии и включают в себя все показатели, отраженные в Соглашении.

1. **ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН - ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» НА 2018-2022 ГОДЫ» (далее – Программа)**
   1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий при включении предложений в Программу (далее – Порядок) и разработан в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г.

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Генеральными планами и Правилами благоустройства территорий сельских и городских поселений муниципального района «Дербентский район», в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика поселений муниципального района «Дербентский район».

* 1. Под дизайн - проектом благоустройства дворовых территорий и общественных территорий для включения в Программу понимается графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
  2. К заинтересованным лицам относятся: лица, уполномоченные на представление предложений о включении дворовой или общественной территории в Программу, собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).
  3. **РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН – ПРОЕКТОВ**
  4. Разработка дизайн - проектов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территорий поселений, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами, с учетом мероприятий по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.
  5. Разработка дизайн - проектов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территорий поселений муниципального района «Дербентский район», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами, с учетом мероприятий по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.
  6. Дизайн - проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

* общая пояснительная записка;
* фотофиксация и описание существующего положения объектов. Графическая часть включает в себя:
* схему планировочной организации территории;
* план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;
* спецификацию МАФ и элементов;
* 3D-визуализацию (не менее двух изображений).
  1. Разработка дизайн - проектов осуществляется администрацией муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан» (далее – Администрация) в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта Программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий.
  2. Разработка дизайн - проектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Правительством Республики Дагестан и, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн - проект.

2.5.Разработка дизайн - проектов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территорий, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами, с учетом мероприятий по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

* 1. Дизайн - проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

* общая пояснительная записка;
* фотофиксация и описание существующего положения и объектов. Графическая часть включает в себя:
* схему планировочной организации территории;
* план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;
* спецификацию МАФ и элементов;
* 3D-визуализацию (не менее двух изображений).
  1. Разработка дизайн - проектов осуществляется администрацией муниципального района «Дербентский район» (далее – Администрация) в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта Программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий.
  2. Разработка дизайн - проектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Правительством Республики Дагестан и, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн - проект.

**3.ОБСУЖДЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И**

**УТВЕРЖДЕНИЕ ДИЗАЙН – ПРОЕКТОВ**

* 1. Для обсуждения с заинтересованными лицами, разработанные дизайн - проекты размещаются на официальном сайте Администрации.
  2. В целях согласования дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, Администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта Программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн - проекта в течение 1 рабочего дня со дня его изготовления.

3.3. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн - проекта, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.4. Одобренные общественной комиссией дизайн - проекты с указанием адресов размещения объектов утверждаются главой Администрации в течение двух рабочих дней. Дизайн - проекты утверждаются в двух экземплярах, один экземпляр направляется в Минстрой РД, другой хранится в Администрации.

**4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ДИЗАЙН – ПРОЕКТОВ**

* 1. Заявка на участие в обсуждении дизайн - проекта дворовой территории многоквартирного дома и (или) общественной территории (далее – Заявка) подается заинтересованным лицом в Администрацию в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых и общественных территорий и подлежит обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.

Срок подачи Заявок должен составлять не более 14 календарных дней с момента опубликования сообщения на сайте организатора обсуждения с заинтересованными лицами дизайн - проектов.

Все листы Заявки и прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

* 1. К Заявке прилагаются следующие документы:

1. протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором определен состав заинтересованных лиц из числа собственников помещений для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн - проектов дворовых территорий многоквартирных домов;
2. дизайн - проект с внесенными изменениями с учетом технической возможности, и без изменения проектно-сметной документации.
   1. Рассмотрение Заявок осуществляется общественной комиссией, в соответствии с требованиями, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания комиссии (далее - Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются Заявки всех участников, с указанием изменений и другой информации.
   2. Протокол подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте организатора конкурса и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка на участие в обсуждении, комиссия признает отбор несостоявшимся и рассматривает указанную Заявку.

Если Заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, работы, указанные в проектно-сметной документации, будут выполняться в соответствии с внесенными изменениями в дизайн - проект.

В случае признания обсуждения несостоявшиеся работы выполняются по ранее согласованному дизайн - проекту.

**Глава МР «Дербентский район» Джелилов М.Х.**

Приложение №1

к Решению собрания депутатов МР «Дербентский район» №12/5 от 26 декабря 2017 г «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» Республики Дагестан на 2018-2022 годы»»

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН» НА 2018-2022 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Основные мероприятия** | **Наименование показателя (индикатора)** | **ед. изм.** | **Значения**  **показателей на 2018-2022 годы** |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Дербентского района | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района «Дербентский район» | ед. | 12 |
|  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий в муниципальном районе «Дербентский район» | увеличение количества благоустроенных общественных территорий в муниципальном районе;  увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1  жителя муниципального района «Дербентский район» | ед.  % | 21 |
| х |
| 3. | Актуализация администрацией муниципального района «Дербентский район» в установленном порядке правил благоустройства территорий, в соответствии с Методическими рекомендациями Минстроя России | приведение Правил благоустройства территории городского округа «город Дербент» Республики Дагестан» в соответствие с Методическими рекомендациями Минстроя России |  | принятый до 1 ноября 2017 года нормативный правовой акт органа местного самоуправления муниципального района «Дербентский район» |
| 4. | Дальнейшее повышение уровня благоустройства территорий поселений муниципального района «Дербентский район» | утверждение муниципальной программы «Формирования современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» Республики Дагестан на 2018-2022 годы |  | принятый до 31  декабря 2017 года нормативный правовой акт администрации муниципального района «Дербентский район» |

**Глава МР «Дербентский район» Джелилов М.Х.**

Приложение № 2

к Решению собрания депутатов МР «Дербентский район» №12/5 от 26 декабря 2017 г

«Об утверждении муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» Республики Дагестан на 2018-2022 годы»»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН» НА 2018-2022 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | |
| всего | в том числе: | |
| на благоус- тройство дворовых территорий | на благоус- тройство обществен- ных территорий |
| Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды  в муниципальном районе «Дербентский район» Республики Дагестан на 2018-2022 годы» | Администрация муниципального района  «Дербентский район»,  МБУ «УЖКХ» | Всего,  в том числе:  Федеральный бюджет  Республиканский бюджет Республики Дагестан  бюджет муниципального района «Дербентский район | 114800  104310  5490  5000 | 10270  8410  860  1000 | 104530  95900  4630  4000 |

**Глава МР «Дербентский район» Джелилов М.Х.**

Приложение № 3

к Решению собрания депутатов МР «Дербентский район» №12/5 от 26 декабря 2017 г

«Об утверждении муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» Республики Дагестан на 2018-2022 годы»»

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН» НА 2018-2022 ГОДЫ»**

**(далее – Программа)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | |
| 2017 год | | | | |
|  |  |  | I кв. | | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. Утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан о включении дворовой территории в Программу | нормативный правовой акт администрации муниципального района  «Дербентский район» (далее – Администрация) | Администрация |  | |  |  | 25.10.17г. |
| 2. Утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в Программу обществен- ных территорий | нормативный правовой акт Администрации | Администрация |  | |  |  | 25.10.17г. |
| 3. Утвердить и опубликовать порядок общественного обсужде- ния проекта Программы, предусматривающего в том числе формирование общественной комиссии | нормативный правовой акт Администрации | Администрация |  | |  |  | 25.10.17г. |
| 4. Разработать и опубли- ковать для общественного обсуждения проект Программы | проект Программы | Администрация |  | |  |  | 31.10.17г. |
| 5. Утвердить Программу | нормативный правовой акт Администрации | Администрация |  | |  |  | 06.12.17г. |
| 6. Подготовка адресного | адресный | Муниципальное |  | |  |  | 01.12.17г. |
| перечня многоквартирных | перечень | бюджетное |  |
| домов, дворовые | дворовых | учреждение |
| территории которых были  отобраны на основании предложений граждан и подлежат благоустройству в 2018-2022 годах | территорий | «Управление |
| жилищно- коммунального хозяйства» МР «Дербентский район» (далее –  МБУ «УЖКХ») | |  |
| 7. Подготовка адресного перечня общественных территорий, прошедших общественное обсуждение и, подлежаших благоус- тройству в 2017 году | адресный перечень общественных территорий | МБУ «УЖКХ» | |  |  |  | 01.12.17г. |
| 8. Подготовить и утвердить с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу, а также дизайн-проекты благоустройства общест- венных территорий | нормативный правовой акт Администрации | Администрация | |  |  |  | 01.03.18г. |
| 9. Провести общественные | нормативный | Администрация | |  |  |  |  |
| обсуждения и утвердить | правовой акт | 01.03.18г. |
| откорректированные | Администрации |  |
| правила благоустройства |
| территорий поселений |
|  |
|  |
|  |
| 15. Представление отчета в Минстрой РД об исполнении соглашения на 2018 год | Отчет | Администрация | |  |  |  | 15.01.19г. |

**Глава МР «Дербентский район» Джелилов М.Х.**

Приложение № 4

к Решению собрания депутатов МР «Дербентский район» №12/5 от 26 декабря 2017 г

«Об утверждении муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном районе «Дербентский район» Республики Дагестан на 2018-2022 годы»»

**ЗАЯВКА**

**на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и утверждении дизайн - проектов**

Дата «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Куда: Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства»: город Дербент, ул. Буйнакского, № 10

Наименование участника обсуждения Местонахождение участника обсуждения

(юридический адрес и почтовый адрес, местожительства)

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)

Паспортные данные (для физического лица)

Номер контактного телефона (факса)

Изучив Порядок проведения обсуждения с заинтересованными лицами дизайн – проектов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в лице

(наименование участника отбора)

(наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в обсуждении дизайн - проекта. Предлагаем внести изменения

(вид работ, адрес территории)

Протокол заседания комиссии просим Вас письменно направить в адрес уполномоченного представителя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф И О представителя, адрес)

К настоящей заявке прилагаются документы на\_\_\_\_\_л.

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

**Глава МР«Дербентский район» Джелилов М.Х**