Сетевой график

о ходе реализации приоритетного проекта развития

«Новая индустриализация» по Дербентскому району на 2016 год

| № п/п | Информация о мероприятии (единица измерения) | январь |  |  | февраль |  |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  |  | июль |  |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  | декабрь |  | 2015 год |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | П | Ф |  | П |  | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф | П | Ф |  | П |  | Ф |  | П |  | Ф | П |  | Ф | П | Ф |  | П | Ф | П | Ф | П |  | Ф |  |
|  |  | % выолнения к месячному плану |  |  | % вып. к мес. плану |  |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  |  | % вып. к мес. плану |  |  |  | % вып. к мес. плану |  |  | % вып. к мес. плану |  |  | % вып. к мес. плану |  |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  | % вып. к мес. плану |  |  |  |
| ПОДДЕРЖКА, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 (3) | Оказание содействия промышленным предприятиям республики в вопросах размещения государственных (республиканских) и муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объемов государственных муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях района в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом |
| 1.1 | Составить реестр промышленных предприятий находящихся на территории МР «Дербентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объемов государственных муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях района в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом |
| 1.2 | Составить перечень товаров, работ, услуг, производимых на данных предприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объемов государственных муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях района в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом |
| 1.3 | Проанализировать перечень товаров, работ, услуг необходимых для функционирования муниципальных и государственных заказчиков на территории Дербентского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объемов государственных муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях района в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом |
| 1.4 | При заключении контрактов неконкурентным способом (с единственным поставщиком) отдавать предпочтения местным товаропроизводителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объемов государственных муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях района в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом |
| 1.5 | Подготавливать техническое задание с учетом особенности производственных циклов предприятий на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объемов государственных муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях района в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом |
| 1.6 | Актуализация перечня предприятий на территории муниципального образования (не реже раз в полгода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объемов государственных муниципальных заказов, размещаемых на промышленных предприятиях района в 1,2 раза по сравнению с 2015 годом |
| Комментарий: ПЕРЕЧЕНЬ продукций, выпускаемой на территории Дербентского района. №; ПРИИЗВОДИТЕЛЬ; НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ; ЮР. АДРЕС (ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ). 1; СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ КООПЕРАТИВОЕ ХОЗЯЙСТВО "ШАМИЛЬ"; Растениеводство( производство винограда, овощей); 368617, Республика Дагестан, Дербентский район, с Аглоби. 2; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АГРОФИРМА ИМ. ГЕЙДАРА АЛИЕВА; Растениеводство( производство винограда, овощей); 368628, Республика Дагестан, Дербентский район, с Деличобан. 3; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА ИМ. Г.ДАВЫДОВОЙ"; Растениеводство( производство винограда, овощей); 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с Джалган. 4; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА "ДЖЕМИКЕНТ"; Растениеводство( производство винограда, овощей); 368625, Республика Дагестан, Дербентский район, с Джемикент. 5; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА"НЮГДИ"; Растениеводство( производство винограда, овощей); 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, с Нюгди. 6; СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "РУКЕЛЬСКИЙ"; Растениеводство( производство винограда, овощей); 368626, Республика Дагестан, Дербентский район, с Рукель. 7; МУИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА "НИЗАМИ"; Растениеводство(производство винограда,овощей); 368607, Республика Дагестан, Дербентский район, с Сабнова. 8; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА САБНОВА"; Растениеводство( производство винограда, овощей); 368600, Республика Дагестан, Дербентский район, с Сабнова. 9; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА "КАМАХ"; Растениеводство(производство винограда,овощей); 368611, Республика Дагестан, Дербентский район, с Митаги-Казмаляр. 10; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА "МУЗАИМ"; Растениеводство( производство винограда, овощей); 368617, Республика Дагестан, Дербентский район, с Музаим. 11; СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ДАРЫ ЮЖДАГА"; Растениеводство( производство винограда, овощей); 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, ул Заводская д 1. 12; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА "ЗИДЬЯН"; Растениеводство( производство винограда, овощей); 368623, Республика Дагестан, Дербентский район, с Зидьян. 13; ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИМ К. МАРКСА; Растениеводство (производство винограда, овощей); 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, Хазарское, с Хазар. 14; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОХОЛДИНГ"; Растениеводство (производство винограда, овощей); 368622, Республика Дагестан, Дербентский район, с Чинар, ул Мира. 15; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА "БИЛЬГАДИ"; Растениеводство (производство винограда, овощей); 368622, Республика Дагестан, Дербентский район, Чинарское, с Бильгади. 16; САДОВОДЧЕСКОЕ, ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ВОСТОК"; Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки; 368613, Республика Дагестан, Дербентский район, с Араблинское. 17; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА "ПАДАР"; Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки; 368627, Республика Дагестан, Дербентский район, с Падар. 18; ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "УРОЖАЙ"; Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки; 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с Хазар. 19; ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ МУП "АРАБЛИНСКОЕ" (НАХОДИТЯ НА СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ); Выращивание зерновых и зернобобовых культур; 368613, Республика Дагестан, Дербентский район, с Араблинское. 20; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМЕНА РОССИИ"; Выращивание зерновых и зернобобовых культур; 368628, Республика Дагестан, Дербентский район, с Великент. 21; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРРА"; Выращивание зерновых и зернобобовых культур; 368625, Республика Дагестан, Дербентский район, с Джемикент. 22; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АГРОФИРМА "ШЕЙХЛЯР"; Выращивание зерновых и зернобобовых культур; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, Саликское, с Салик. 23; СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ГАЛА АГРО"; Овощеводство( производство винограда и овощей); 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, с Кала, ул Вокзальная д 28. 24; ОБШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЮГДИНСКОЕ"; Овощеводство; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, с Нюгди. 25; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИРВАН"; Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, ул Больничная д 15. 26; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"; Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул М. Горького д 16 кв 20. 27; СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ДЖАЛГАН"; Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей; 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с Нижний Джалган. 28; КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "КЕМРАН"; Выращивание винограда; 368617, Республика Дагестан, Дербентский район, с Аглоби. 29; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА "АГЛАБИ"; Выращивание винограда; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, с Аглоби. 30; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА "АРАБЛИНКА"; Выращивание винограда; 368613, Республика Дагестан, Дербентский район, с Араблинское. 31; СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) ИМЕНИ АЗИЗА АЛИЕВА; Выращивание винограда; 368600, Республика Дагестан, Дербентский район, с Великент. 32; ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕДЖУХ"; Выращивание винограда; 368624, Республика Дагестан, Дербентский район, Геджухское, с Геджух. 33; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЫ ДЖЕМИКЕНТА"; Выращивание винограда; 368625, Республика Дагестан, Дербентский район, с Джемикент. 34; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОЗА"; Выращивание винограда; 368625, Республика Дагестан, Дербентский район, с Джемикент. 35; СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УДЖАН"; Выращивание винограда; 368628, Республика Дагестан, Дербентский район, с Сабнова. 36; СБЫТОВОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "МИР"; Выращивание винограда; 368620, Республика Дагестан, Дербентский район, с Митаги-Казмаляр. 37; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА "ШТУЛ"; Выращивание винограда; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, Белиджинское. 38; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИМ. Ш. АЛИЕВА"; Выращивание винограда; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Ленина д 22. 39; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕКЕМЕ"; Выращивание винограда; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Ленина д 17. 40; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНОГРАДАРЬ"; Выращивание винограда; 368625, Республика Дагестан, Дербентский район, с Берикей. 41; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА "БЕРИКЕЙ"; Выращивание винограда; 368600, Республика Дагестан, Дербентский район, с Берикей. 42; ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ АРТЕЛЬ (КОЛХОЗ) "ЛУД"; Выращивание винограда; 368600, Республика Дагестан, Дербентский район, с Зидьян. 43; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА "РУБАС"; Выращивание винограда; 368617, Республика Дагестан, Дербентский район, с Рубас. 44; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА "ТАТЛЯР"; Выращивание винограда; 368627, Республика Дагестан, Дербентский район, с Татляр. 45; ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДКК-СТ"; Выращивание винограда; 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с Хазар, ул Центральная д 3. 46; СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "АНГУР"; Выращивание винограда; 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с Нижний Джалган, ул Мамедбекова д 1. 47; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА "ЧИНАР"; Выращивание винограда; 368622, Республика Дагестан, Дербентский район, с Чинар. 48; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА "ДЕРБЕНТ-КАЛА"; Выращивание прочих фруктов и орехов; 368616, Республика Дагестан, Дербентский район, с Куллар. 49; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА "МИТАГИ"; Выращивание винограда; 368623, Республика Дагестан, Дербентский район, Митагинское, с Митаги. 50; МУП "АГРОФИРМА "МУГАРТЫ" (НА СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ); Выращивание прочих фруктов и орехов; 368620, Республика Дагестан, Дербентский район, с Мугарты. 51; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА "БЕЛИДЖИ"; Выращивание прочих фруктов и орехов; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, Белиджинское. 52; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМСТАР"; Выращивание посадочного материала плодовых насаждений; 368628, Республика Дагестан, Дербентский район, с Великент. 53; СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ПИТОМНИК-УЛЛУТЕРКЕМЕ"; Выращивание посадочного материала плодовых насаждений; 368627, Республика Дагестан, Дербентский район, с Уллу-Теркеме. 54; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРКЕМЕХИМ"; Выращивание посадочного материала плодовых насаждений; 368627, Республика Дагестан, Дербентский район, с Татляр. 55; СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "НАМИК"; Выращивание посадочного материала плодовых насаждений; 368600, Республика Дагестан, Дербентский район, с Татляр. 56; ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ СПК "ЦУГНИ"(УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕШЕНИИ О ЛИКВИДАЦИИ); Животноводство; 368613, Республика Дагестан, Дербентский район, с Араблинское. 57; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙБЕК"; Животноводство; 368626, Республика Дагестан, Дербентский район, с Рукель. 58; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА"КАСПИЙ"; Животноводство; 368614, Республика Дагестан, Дербентский район, с Имени Мичурина. 59; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОБИЛИЕ"; Животноводство; 368622, Республика Дагестан, Дербентский район, с Чинар, ул Некрасова д 20"А". 60; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САБНОВА АГРО"; Разведение крупного рогатого скота; 368607, Республика Дагестан, Дербентский район, с Сабнова. 61; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОФИРМА "ТЕРЕКЕМЕ"; Разведение крупного рогатого скота; 368600, Республика Дагестан, Дербентский район, с Зидьян. 62; КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО "КАЗИЕВ Б"; Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, с Куллар. 63; СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ДАРЫ ДАГЕСТАНА"; Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство; 368613, Республика Дагестан, Дербентский район, с Араблинское. 64; КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "РОССИЯ-2"; Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство; 368628, Республика Дагестан, Дербентский район, с Деличобан. 65; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕРБЕНТСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ"; Предоставление услуг в области растениеводства; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Мериме д 10. 66; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУХ"; Лесозаготовки; 368622, Республика Дагестан, Дербентский район, с Чинар, ул Некрасова д 21. 67; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬФИН"; Рыбоводство; 368611, Республика Дагестан, Дербентский район, Первомайское, с Рыбзавод-51. 68; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШАЯ КОМПАНИЯ "ОСОБЫЙ ОТДЕЛ МИРА" В ЧЕСТЬ ПРОРОКА МУХАММЕДА"; Добыча сырой нефти и природного газа; 368626, Республика Дагестан, Дербентский район, с Рукель. 69; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРБУК"; Разработка каменных карьеров, производство камня; 368613, Республика Дагестан, Дербентский район, с Араблинское. 70; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ "ПАКВА"; Разработка каменных карьеров, производство камня; 368626, Республика Дагестан, Дербентский район, Рукельское, с Рукель. 71; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХДАШ"; Разработка каменных карьеров, производство камня; 368622, Республика Дагестан, Дербентский район, с Салик. 72; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АК-СТРОЙ"; Разработка каменных карьеров, производство камня; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, Федеральная трасса "кавказ". 73; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК"; Добыча камня для строительства; 368626, Республика Дагестан, Дербентский район, с Рукель. 74; ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ООО "АРГО +" (СВЕДЕНИЙ РЕШЕНИЙ О ЛИКВИДАЦИИ И ЛИКВИДАТОРЕ); Добыча гравия, песка и глины; 368626, Республика Дагестан, Дербентский район, с Рукель. 75; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУАКАР -М"; Добыча гравия, песка и глины; 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с Нижний Джалган. 76; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЛУЧАЙ"; Разработка гравийных и песчаных карьеров; 368627, Республика Дагестан, Дербентский район, с Татляр. 77; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРАВИЙ"; Разработка гравийных и песчаных карьеров; 368627, Республика Дагестан, Дербентский район, с Татляр. 78; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН-СНГ"; Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов; 368600, Республика Дагестан, Дербентский район, Татлярское, с Татляр. 79; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГСО"; Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей; 368617, Республика Дагестан, Дербентский район, с Аглоби. 80; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМУР-МТМ"; Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, с Белиджи, ул Продольной 3 пер. 81; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭДИ"; Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей; 368616, Республика Дагестан, Дербентский район, с Куллар. 82; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСКОНСЕРВ"; Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, Белиджинское, ул Заводская д 1. 83; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ"; Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей; 368615, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН, РП БЕЛИДЖИ, УЛ КОМАРОВА Д 9. 84; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗЕРКОНСЕРВ"; Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей; 368622, Республика Дагестан, Дербентский район, с Чинар, ул Гусаева д 12"А". 85; ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ "ЮГ РУСИ" (ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О РЕШЕНИИ О ЛИКВИДАЦИИ); Переработка и консервирование фруктов и овощей, не включенных в другие группировки; 368600, Республика Дагестан, Дербентский район, с Аглоби. 86; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАССВЕТ-1"; Переработка и консервирование фруктов и овощей, не включенных в другие группировки; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Советская, д 1. 87; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛИДЖИХЛЕБОПРОДУКТ"; Производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, ул Кооперативная д 61. 88; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТ-ЛЮКС"; Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Советская, д 10. 89; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕРБЕНТСКОЕ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" ДАГПОТРЕБСОЮЗА; Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения; 368626, Республика Дагестан, Дербентский район, с Рукель. 90; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАРМ"; Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, Белиджинское, ул Гагарина д 10. 91; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "ГРИН ХАУЗ "АРАБЛИНКА"; Производство напитков; 368613, Республика Дагестан, Дербентский район, с Араблинское. 92; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕРБЕНТСКИЙ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД" ДАГПОТРЕБСОЮЗА; Производство виноградного вина; 368613, Республика Дагестан, Дербентский район, с Араблинское. 93; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНА ДЕРБЕНТА"; Производство виноградного вина; 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с Хазар. 94; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-ДТ"; Производство пива; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, пер Агасиева д 11. 95; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА-СОК"; Производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод; 368607, Республика Дагестан, Дербентский район, с Сабнова. 96; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА - С"; Производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод; 368607, Республика Дагестан, Дербентский район, с Сабнова, Федеральная трасса "Кавказ". 97; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУЛТАН"; Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды; 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с Нижний Джалган. 98; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИМ"; Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий; 368617, Республика Дагестан, Дербентский район, Рубасское, с Рубас. 99; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖДАГ-ПЛАСТ"; Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, ул Гагарина д 10. 100; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХ"; Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины; 368626, Республика Дагестан, Дербентский район, с Рукель. 101; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРКЕМЕ-СТРОЙ"; Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины; 368628, Республика Дагестан, Дербентский район, с Падар. 102; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАИН"; Производство изделий из бетона для использования в строительстве; 368600, Республика Дагестан, Дербентский район, с Аглоби, с Кочергин. 103; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРКАМЕНЬ"; Резка, обработка и отделка камня; 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с Хазар, ул Прикаспийская д 9 кв 2. 104; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОСЕРВИС"; Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для сельского хозяйства, включая колесные тракторы, и лесного хозяйства; 368600, Республика Дагестан, Дербентский район, с Зидьян. 105; ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "УДОБСТВО"; Производство приборов для измерения электрических величин и ионизирующих излучений; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, ул Мира д 2. 106; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИССТРОЙ+"; Сбор, очистка и распределение воды; 368624, Республика Дагестан, Дербентский район, с Геджух. 107; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ВАТАН"; Сбор, очистка и распределение воды; 368600, Республика Дагестан, Дербентский район, с Нижний Джалган, ул Центральная д 22. 108; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ МИР"; Сбор и очистка воды; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Мамедбекова д 10. 109; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ СТРОЙ"; Подготовка строительного участка; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Северная, д 41. 110; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ-ПРОЕКТ"; Подготовка строительного участка; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Северная, д 41. 111; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОНОМСТРОЙ"; Подготовка строительного участка; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Северная, д 41. 112; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАГ"; Подготовка строительного участка; 368625, Республика Дагестан, Дербентский район, Берикейское, с Берикей. 113; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АГРОСТРОЙСЕРВИС"; Строительство зданий и сооружений; 368613, Республика Дагестан, Дербентский район, с Араблинское. 114; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ"; Строительство зданий и сооружений; 368607, Республика Дагестан, Дербентский район, с Сабнова. 115; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСИТИ"; Строительство зданий и сооружений; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, с Салик. 116; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖАЛАЛ"; Строительство зданий и сооружений; 368600, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, ул Шоссейная д 69. 117; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСБЕРГ"; Строительство зданий и сооружений; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, ул Лермонтова д 20. 118; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНИТ"; Строительство зданий и сооружений; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Буйнакского д 2"А". 119; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕХНАТ"; Строительство зданий и сооружений; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Гаджиева д 52. 120; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСЕРВИС"; Строительство зданий и сооружений; 368627, Республика Дагестан, Дербентский район, с Карадаглы. 121; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМИР"; Строительство зданий и сооружений; 368627, Республика Дагестан, Дербентский район, с Карадаглы. 122; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИССТРОЙ"; Производство общестроительных работ; 368624, Республика Дагестан, Дербентский район, с Геджух. 122; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬХОЗСТРОЙ"; Производство общестроительных работ; 368607, Республика Дагестан, Дербентский район, с Сабнова. 123; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙ"; Производство общестроительных работ; 368623, Республика Дагестан, Дербентский район, с Зидьян-Казмаляр. 124; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЭКСПРЕСС-СТРОЙ"; Производство общестроительных работ; 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с Хазар. 125; ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕРБЕНТСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 13"; Производство общестроительных работ по строительству мостов, надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог; 368613, Республика Дагестан, Дербентский район, с Араблинское. 126; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕМИКЕНТСКАЯ ДОРОЖНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА "; Производство общестроительных работ по строительству дороги; 368608, Республика Дагестан, Дербентский район, с Джемикент. 127; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРИДЕ"; Производство общестроительных работ по строительству дороги; 368623, Республика Дагестан, Дербентский район, с Зидьян-Казмаляр. 128; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОВИК"; Производство общестроительных работ по строительству дороги; 368627, Республика Дагестан, Дербентский район, с Татляр. 129; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕРБЕНТГАЗТЕХСЕРВИС"; Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи; 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с Джалган. 130; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ +"; Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, ул Учительская д 16. 131; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАМЕДКАЛИНСКИЙ ГАЗОВЫЙ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК"; Производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, Мамедкалинское, ул Сулипа Н.. 132; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛИДЖИГАЗ"; Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы; 367000, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, пр Петра Первого д 38 кв 4. 133; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС"; Производство прочих строительных работ; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, ул Тельмана д 12. 134; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" ЖКХ; Производство санитарно-технических работ; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, пер Самурского 2-й, д 2. 135; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Ю."; Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей; 368624, Республика Дагестан, Дербентский район, с Геджух. 136; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР"; Розничная торговля моторным топливом; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, ул Железнодорожная д 17. 137; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПЗ "ЕВРОТЭК"; Розничная торговля моторным топливом; 368625, Республика Дагестан, Дербентский район, с Берикей. 138; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-2"; Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе); 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, с Кала. 139; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТЮД"; Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе); 368626, Республика Дагестан, Дербентский район, с Рукель. 140; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗСКИЕ ЗОРИ"; Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе); 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, ул 3 Интернационала д 62. 141; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГ-ПРОМ"; Деятельность агентов по оптовой торговле черными металлами; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Советская д 10. 142; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕМЧУЖИНА"; Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Северная д 10. 143; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАЗРАТ"; Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; 368600, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, Белиджинское, ул Пролетарская д 11. 144; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРМОНИЯ-ЮГ"; Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, пл Привокзальная, д 1. 145; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГСТРОЙ"; Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями; 368622, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН, С ЧИНАР, УЛ НЕКРАСОВА Д 22. 146; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМИНА"; Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, УЛ АЛИЕВА, д 10, кв 2. 147; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖАМИЛЯ"; Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Ленина д 10 кв 2. 147; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОС-ТУМ"; Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем; 368627, Республика Дагестан, Дербентский район, ТАТЛЯРСКОЕ, с Татляр. 149; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРАДА"; Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем; 368627, Республика Дагестан, Дербентский район, ТАТЛЯРСКОЕ, с Карадаглы. 150; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЮЖНО-ДАГЕСТАНСКАЯ МЕЖРАЙБАЗА"ДАГПОТРЕБСОЗА; Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами; 386615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, ул Гагарина д 10. 151; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ МЕБЕЛЬ"; Оптовая торговля бытовой мебелью; 368627, Республика Дагестан, Дербентский район, с Татляр. 152; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОЙЛ"; Оптовая торговля топливом; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, ул Заводская, д 1, А. 153; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАССА"; Оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Вокзальная д 7 кв 3. 154; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИ"; Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; 368626, Республика Дагестан, Дербентский район, с Рукель. 155; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККОРД-ПЛАСТ"; Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; 368607, Республика Дагестан, Дербентский район, с Сабнова. 156; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ"; Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; 368607, Республика Дагестан, Дербентский район, с Сабнова. 157; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕГ"; Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, ул Советская д 18. 158; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАГ"; Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с Хазар, ул Школьная. 159; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"АГРО"; Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с Нижний Джалган. 160; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАКСИ"; Оптовая торговля прочими строительными материалами; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Привокзальная площадь д 1. 161; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСИНВЕСТ"; Оптовая торговля прочими строительными материалами; 368622, Республика Дагестан, Дербентский район, с Чинар, ул Лермонтова д 15. 162; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУКАТ"; Прочая оптовая торговля; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, Калинское, с Кала. 163; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЛДУЗ"; Прочая оптовая торговля; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Советская д 10. 164; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАВИЛОН"; Розничная торговля в неспециализированных магазинах; 368624, Республика Дагестан, Дербентский район, с Геджух. 165; ПРЕДПРИЯТИЕ МАГАЗИН "АФГАНЕЦ" ЮЖНОДАГЕСТАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ; Розничная торговля в неспециализированных магазинах; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, ул Шоссейная д 155. 166; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"; Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах; 368624, Республика Дагестан, Дербентский район, с Геджух. 167; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ЧАЙКА-Г"; Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах; 368612, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН, ХАЗАРСКОЕ, С ХАЗАР, УЛ ПРИКАСПИЙСКАЯ Д 20. 168; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУК"; Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем; 368615, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН, РП БЕЛИДЖИ, УЛ ЭМИРОВА Д 5. 169; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАДЖИМУРАД"; Розничная торговля алкогольными и другими напитками; 368613, Республика Дагестан, Дербентский район, с Араблинское. 170; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "МАГНАС"; Розничная торговля алкогольными и другими напитками; 368628, Республика Дагестан, Дербентский район, с Деличобан. 171; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАМЕДКАЛИНСКАЯ МЕЖРАЙБАЗА "ДАГПОТРЕБСОЮЗА"; Розничная торговля алкогольными и другими напитками; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала. 172; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮКС-АЛКО+"; Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Чехова д 8. 173; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА АВИЦЕНА"; Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами; 368628, Республика Дагестан, Дербентский район, с Падар. 174; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЫНОК "ДЕРБЕНТ"; Розничная торговля в палатках и на рынках; 368607, Республика Дагестан, Дербентский район, с Сабнова. 175; ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУБАС"; Деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи. 176; ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТА"; Деятельность ресторанов и кафе; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, с Белиджи, ул Учительская д 16. 177; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВИЖЕНИЕ"; Деятельность такси; 368613, Республика Дагестан, Дербентский район, с Араблинское. 178; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМЛОГИСТИК"; Хранение и складирование; 368622, Республика Дагестан, Дербентский район, с Чинар, ул Гусаева д 17. 179; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ-НУР"; Прочая деятельность в области электросвязи; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, ул Шоссейная д 92. 180; КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН "СОЮЗ"; Предоставление потребительского кредита; 368615, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, пер Агасиева, д 11. 181; СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КОЛОС"; Предоставление потребительского кредита; 368600, Республика Дагестан, Дербентский район, ЧИНАРСКОЕ, с Чинар. 182; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗИНВЕСТГРУПП"; Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, с Салик. 183; МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАДЕЖДА"; Управление эксплуатацией жилого фонда; 368600, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН, РП МАМЕДКАЛА, УЛ ЛЕНИНА Д 20. 184; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"; Управление эксплуатацией жилого фонда; 368614, Республика Дагестан, Дербентский район, с Имени Мичурина. 185; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСГОССТРОЙ"; Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки; 368621, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Мамедкала, ул Северная д 41. 186; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТИМУЛ"; Проведение расследований и обеспечение безопасности; 368600, Республика Дагестан, Дербентский район, рп Белиджи, Белиджинское. 187; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ДОСТАВКЕ ПЕНСИИ И ПОСОБИЙ "БЛАГОРОДСТВО"; Предоставление социальных услуг; 368626, Республика Дагестан, Дербентский район, с Рукель. 188; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГОН"; Удаление и обработка твердых отходов; 368612, Республика Дагестан, Дербентский район, с Джалган, ул Мамедбекова д 28. 190; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕДЖУХ"; Уборка территории и аналогичная деятельность; 368624, Республика Дагестан, Дербентский район, с Геджух, ул Гимейдинская, д 25. |
| 2 (11) | Реализация первого этапа проекта по созданию сети индустриальных (промышленных) парков, предусмотренного в рамках государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности Республики Дагестан на 2015–2020 годы», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | создание в районе индустриального парка ООО «Маяк» по производству бетона асфальтной смеси с Джемикент Дербентского района |
| 2.1 | Поиск подходящего земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Поиск резидентов в целях создания инвестиционной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Подача заявки в Минпромторгинвест РД о создании инвестиционной площадки с дальнейшим присвоением статуса индустриального парка (при условии определения резидентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 (13) | Реализация государственной программы Республики Дагестан «Развития промышленности Республики Дагестан на 2015–2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | государственная поддержка промышленных предприятий и научных организаций в целях разработки и внедрения новой продукции |
| 3.1 | Рассмотрение возможности создания индустриального парка в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Размещение информации о государственной программе «Развитие промышленности Республики Дагестан» на официальном сайте администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 (15) | Обеспечение актуализации базы данных об объектах инфраструктуры предпринимательства в отрасли промышленности, информирование заинтересованных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие электронного реестра объектов инфраструктуры предпринимательства в отрасли промышленности |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 (16) | Проведение ежегодного мониторинга и анализа тарифов на услуги предоставления доступа к инженерным сетям, объектам коммунальной, дорожно-транспортной, энергетической и иной инфраструктуры и стоимости их использования (тарифы) для субъектов предпринимательства в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | представление информации по результатам мониторинга и анализа в Правительство Республики Дагестан |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Развитие электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 (22) | Сопровождение и согласование инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внесение изменений и согласование планов строительства и капремонтов субъектов электроэнергетики в Дербентском районе |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 (24) | Сопровождение инвестпроектов в части оказания содействия при технологическом присоединении к электрическим и газовым сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содействие при технологическом присоединении к электрическим и газовым сетям |
| 7.1 | Сопровождение инвестиционных проектов района со стороны администрации МО «Дербентский район» (создания инженерной инфраструктуры -помощь в подведении и подключении газовых и электрических сетей, выдача разрешений на строительство). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Развитие нефтегазовой отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 (30) | Подготовка предложений ОАО «Газпром» по формированию плана-графика синхронизации, выполнения программ газификации регионов Российской Федерации на 2016–2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнение программ газификации в районе |
| Комментарий: На сегодняшний день в Дербентском районе нет негазифицированных населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 (32) | Проработка предложений по созданию сети АЗС «Роснефть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предложения для внесения в инвестиционный комитет ОАО «НК Роснефть» |
| 9.1 | Проработка предложений, т.е поиск земельных участков под АЗС для внесения в инвестиционный комитет ОАО «НК Роснефть» для создания сети АЗС в МО «Дербентский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |