

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

368000, РД, г. Дербент, ул. Буйнакского, 10 тел.: +7 (967) 005-20-07, факс (87240) 4-31-75

E-mail: upravlenie.zhkkh@gmail.com

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Справка по теме ФКГС**

На территории Дербентского района в 2024 году, по национальному проекту «ЖИЛЬЁ и ГОРОДСКАЯ СРЕДА», реализованы мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 годы».

В 2024 году в Дербентском районе по данному национальному проекту было предусмотрено благоустройство 2 скверов:

-Благоустройство сквера по ул. А. Алиева, 47а, в с. Великент.

-Благоустройство сквера по ул. Г.К. Жукова 1, в с. Мичурино.

Общий объем финансирования программы в 2024 году составлял 4 377 373 рубля 59 копеек. В том числе:

- средства Федерального бюджета Российской Федерации - 3 294 099 руб 86 коп,

- средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 33 273 руб 73 коп.,

- средства бюджета Дербентского района - 1 050 000 руб.

По результатам конкурсных процедур по обоим объектам 04 марта 2024 года определен подрядчик и заключены контракты на выполнение работ, в том числе:

1. Контракт №001/24 от 04 марта 2024 года по объекту «Благоустройство сквера по ул. А. Алиева, 47а в с. Великент Дербентского района» на сумму 2 637 330,00 рублей. Подрядчик – ООО «ГРЭН»

2. Контракт №002/24 от 04 марта 2024 года по объекту «Благоустройство сквера по ул. Г.К. Жукова 1, в с. Мичурино Дербентского района» на сумму 1 740 044,00 рублей. Подрядчик – ООО «ГРЭН».

В соответствии с условиями программы, на объектах размещены информационные щиты (паспорта объектов), оба объекта подключены к онлайн видеонаблюдению.

По обоим объектам строительно-монтажные работы завершены подрядчиками в сроки, согласованные в контрактах.

Средства, предусмотренные в бюджетах разных уровней оплачены Подрядчикам в полном объеме.

В предстоящий осенне-зимний период, силами администраций соответствующих сельских поселений, с вовлечением жителей данных сёл, руководителей коммерческих объектов поселений и предпринимателей планируется выполнение работ по озеленению созданных благоустроенных общественных территорий.

Справку подготовил:

Мирзаханов О.К.