Приоритетная программа развития Республики Дагестан

«Эффективный АПК»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по приоритетному проекту «Развитие Агроиндустрии в Дербентском районе»

- Общие сведения

| Наименование направления | Создание производства целлюлозы из экологического возобновляемого биоэнергитического растительного источника сырья –Мискантус - Гигантуса |
| --- | --- |
| Обоснование проекта | Главное обоснование проекта заключается в простоте выращивания Мискантуса-Гигантуса. Также: -достаточное количество неиспользуемых земель (практически пригодны любые земли), -себестоимость производства целлюлозы из мискантуса в три раза дешевле чем из древисины, -не требует практически ни какой хим зашиты, - не требует применения минеральных и других удобрений, -улучшает структуру почвы и создает гумусный слой, -затраты на производства мискантуса меньше, чем на пропашные культуры, учитывая многолетнее использование его на полях (25 лет), -100% механизация уборки и складирования мискантуса. |
| Формальные основания для инициации проекта | - Постановление Правительство Республики Дагестан от 22.12.2014г. за № 654 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и торгово-экономоческого сотрудничества Республики Дагестан», - Указ Президента РФ от 7.07.2011г №899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и перечня критических технологий РФ», - Исследования по поиску возобновляемых источников целлюлозы для многоцелевого использования (учреждение Рос.Академии наук институт цитологии и генетики сибирского отделения РАН г.Новосибирск, - Форум РАР-FOR: Устойчивое развитие и эффективность ЦБПРФ (http://WWW.Papfor-forym.com) |
| Связь с государственными программами РФ и РД | - Государственная инвестиционная программа Республики Дагестан - Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020гг.», утвержденного Постановлением Правительство РД от 13.12.2013г за № 673. - Программа «Устойчивое развитие сельских территорий РФ до 2020г» - Проект концепции федеральной целевой программы «Развитие льняного комплекса России до 2020г» |
| Цели проекта* | 1.Использовать свободные земли, 2.Обеспечить занятость населения 3.Развить промышленность в районе |
| Показатели проекта | 1.Будут задействованы неиспользуемые земли, 2.Привлечение новых фермеров и владельцев ЛПХ к освоению не затребованных земель, 3.Строительство завода по производству беленой целлюлозы, 4.Создание рабочих мест |
| Способы достижения целей, основные результаты и мероприятия проекта* | Реализация проекта создаст симбиоз сельского хозяйства с промышленностью, типа виноградарство и виноделия. Полученная целлюлоза даст толчок другим инвестором для его дальнейшего использования (получение высококачественной бумаги, картона, салфеток, вискозы и др.). Формирование и развитие условий для повышения уровня жизни населения и формирование благоприятной, комфортной среды обитания. |
| Стратегические риски и возможности | Существуют следующие риски, которые могут повлиять на успешность реализации проекта: -в плане закладке плантации мискантуса и доведения его до максимальной урожайности (на 4-й год) риски минимальны и практически отсутствуют, -мискантус относится к группе растений с 4 фотосинтеза, что обеспечивает его мощность и выносливость -высаживается один раз в 20-30 лет, не требует удобрений и химических препаратов в процессе вегетации, -требования к среднегодовой температуре не ниже 7 градусов -недостаточное или полное отсутствие финансирования, необходимое для достижения цели -административный риск, представленный в невыполнении в полном объеме исполнителями принятых обязательств, -риски связанные с согласованием строительство завода для получения целлюлозы. -в плане принятия рисков следует обратить внимание на востребованность Российского рынка внеобходимости дешевой и качественной целлюлозы. Россия ежегодно импортирует 1,8 млн.тонн высококачественной целлюлозы и 600тыс.тонн бумаги, картона на общую сумму 65млд.рублей |
| Оценка длительности проекта | Проект рассчитан на 2017-2018гг. и конечный продукт 2022 году |
| Оценка бюджета проекта* | Объем средств необходимых для реализации проекта составляет: -закладка 300га плантации мискантуса 60млн. рублей, -строительство завода в 2022 году с мощностью 5тонн целлюлозы в день – 12млн.рублей. Итого бюджет 72млн.рублей. |

- Органы управления проектом

| Куратор проекта | Омаров Билал Зайнулабидович- зам.председателя Правительства РД |
| --- | --- |
| Функциональный заказчик | Министерство сельского хозяйство и продовольствия РД |
| Руководитель проекта | Бабаев Сеидмагомед Эюбович- зам. Главы МР «Дербентский район» |
| Перечень основных исполнителей и соисполнителей проекта | УАПК Дербентского района, ООО «Юг-Агро» Мирзаханов К.Н. |

- Дополнительные сведения, ограничения и допущения

| Ограничения | Ограничений нет. Проект экологический чист |
| --- | --- |
| Допущения и предложения | Изучить материалы по производству целлюлозы из мискантуса и его выращивания в условиях Дагестана |
| Предложения по форме реализации | Проект |
| Дополнительная информация | Реализация проекта продиктована насущной необходимостью: -в России нет теплых регионов для выращивания хлопка, -в условиях Дагестана мискантус при поливе даст максимальный урожай с 1га 30тонн, -беленная целлюлоза, полученная из мискантуса может пойти на изготовление нитроцеллюлозы, вискозы и пр. -прект предусматривает сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами. |