Приоритетная программа развития Республики Дагестан

«Эффективный АПК»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по приоритетному проекту «Развитие рыбоводство

в Дербентском районе»

- Общие сведения

| Наименование направления | Развитие рыбоводство в Дербентском районе |
| --- | --- |
| Обоснование проекта | С инициативой о развитии рыбного хозяйства выступил гражданин Дербентского района Гусейнов Кулам Рамазанович. Для поддержки его инициативы создан этот проект. На бывших территории ГУП им. К.Маркса им созданы 2 водоема, в каждом из которых предполагается выращивание рыбы, для чего запущено 20000 мальков семейства карповых. В дальнейшем предполагается поэтапный пуск еще 4 водоемов. |
| Формальные основания для инициации проекта | - Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020гг.», утвержденного Постановлением Правительство РД от 13.12.2013г. за №673 |
| Связь с государственными программами РФ и РД | - Государственная инвестиционная программа Республики Дагестан - Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020гг.», утвержденного Постановлением Правительство РД от 13.12.2013г. за №673 |
| Цели проекта* | Развитие рыбоводства и обеспечение население Дербентского района свежей рыбой. |
| Показатели проекта | 1.Увеличение объемов производства рыбы к 2020г -50 га |
| Способы достижения целей, основные результаты и мероприятия проекта* | Строительство 6 водоемов с объемом 40000 кубов. Закладка мальков, уход за ними. Высокая заработная плата рабочих доходящая до 20000 рублей в месяц, стабильная оплата труда |
| Стратегические риски и возможности | - Дефицит воды. |
| Оценка длительности проекта | Проект рассчитан на 3года, Начало проекта 04.2017г. Оканчание проекта 04.2020г |
| Оценка бюджета проекта* | 30 млн. рублей, который будет вложено поэтапно. |

- Органы управления проектом

| Куратор проекта | Омаров Билал Зайнулабидович- зам.председателя Правительства РД |
| --- | --- |
| Функциональный заказчик | Министерство сельского хозяйство и продовольствия РД |
| Руководитель проекта | Бабаев Сеидмагомед Эюбович- зам. Главы МР «Дербентский район» |
| Перечень основных исполнителей и соисполнителей проекта | Администрация Дербентского района, УАПК Дербентского района, Индивидуальный предприниматель Гусейнов Кулам Рамазанович. |

- Дополнительные сведения, ограничения и допущения

| Ограничения | Ограничений нет. |
| --- | --- |
| Допущения и предложения | 1.Цели проекта достижимы если рост инфляции будет держатся на уровне 11,6% 2.Цели проекта достижимы при получении государственной поддержки 3.Цели проекта достижимы при развитии рынка сбыта |
| Предложения по форме реализации | Проект |
| Дополнительная информация | Реализация проекта продиктована насущной необходимостью обеспечения населения свежей рыбой. |